Kwaliteitshandboek Kartcentrum MAX

Versie: 1.0

Planning van de realisatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam pagina** | **Programmeur** | **Van** | **Tot** |
| Hoofdpagina (bezoeker) | Joke | 10-06-2016 | 10-06-2016 |
| Inloggen medewerker (bezoeker) | Ad | 12-06-2016 | 12-06-2016 |
| Inloggen cursist (bezoeker) | Ad | 12-06-2016 | 13-06-2016 |
| Registreren (bezoeker) | Joke | 12-06-2016 | 13-06-2016 |
| Informatie over soort kart activiteiten (bezoeker) | Ben | 12-06-2016 | 12-06-2016 |
|  |  |  |  |
| Inschrijven op een activiteit(deelnemer) | Ad | 13-06-2016 | 13-06-2016 |
| Uitschrijven van een activiteit (deelnemer) | Ad | 13-06-2016 | 13-06-2016 |
| Overzicht deelnames met kosten (deelnemer) | Ben | 12-06-2016 | 12-06-2016 |
|  |  |  |  |
| Overzicht van alle activiteiten (medewerker) | Ben | 12-06-2016 | 12-06-2016 |
| Overzicht deelnemers per activiteit | Joke | 14-06-2016 | 14-06-2016 |
| Activiteit toevoegen (medewerker) | Ben | 12-06-2016 | 12-06-2016 |
| Activiteit verwijderen (medewerker) | Ad | 12-06-2016 | 12-06-2016 |
|  |  |  |  |
| Uitloggen (deelnemer/medewerker) | Ben | 13-06-2016 | 13-06-2016 |
| Toevoegen activiteiten door medewerker | Tim | 25-03-2022 | 25-03-2022 |
| Tonen van kart activiteiten aan bezoeker | Tim | 25-03-2022 | 25-03-2022 |

Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam pagina** | **Programmeur** | **Klaar** |
| Hoofdpagina (bezoeker) | Joke | 10-06-2016 |
| Inloggen medewerker (bezoeker) | Ad | 12-06-2016 |
| Inloggen cursist (bezoeker) | Ad | 13-06-2016 |
| Registreren (bezoeker) | Joke | 13-06-2016 |
| Informatie over soort kart activiteiten (bezoeker) | Ben | 12-06-2016 |
|  |  |  |
| Inschrijven op een activiteit(deelnemer) | Ad | 13-06-2016 |
| Uitschrijven van een activiteit (deelnemer) | Ad | 13-06-2016 |
| Overzicht deelnames met kosten (deelnemer) | Ben | 12-06-2016 |
|  |  |  |
| Overzicht van alle activiteiten (medewerker) | Ben | 12-06-2016 |
| Overzicht deelnemers per activiteit | Joke | 14-06-2016 |
| Activiteit toevoegen (medewerker) | Ben | 12-06-2016 |
| Activiteit verwijderen (medewerker) | Ad | 12-06-2016 |
|  |  |  |
| Uitloggen (deelnemer/medewerker) | Ben | 13-06-2016 |
| Toevoegen activiteiten door medewerker | Tim | 25-03-2022 |
| Tonen van kart activiteiten aan bezoeker | Tim | 25-03-2022 |

Wijzigingen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Activiteit datum en soort wijzigen (medewerker) | Ben | 18-06-2016 | 18-06-2016 | Verwijzing in overzichtspagina activiteiten gemaakt. |
| Database | Tim | 25-03-2022 | 25-03-2022 | Extra info |
| Pagina aanbod | Tim | 25-03-2022 | 25-03-2022 | Meer info over het aanbod |